IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai" projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide”
(Vienošanās Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2/10/IPIA/VIAA/001)

# Projekta vadības grupas sēdes
# PROTOKOLS
Rīgā, 2013.gada 13.jūnijā Nr. 31

Projekta vadības grupas sēdes dalībnieki:

Projekta vadības grupas vadītājs
V.Lejiņš	Izglītības un zinātnes ministrijas projekta „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” vadītājs

Projekta vadības grupas locekļi
M.Broitmans	Elektronikas un datorzinātņu institūta vadošais pētnieks
I.Kalniņš	Izglītības un zinātnes ministrijas Nodrošinājuma un finanšu departamenta direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā
A.Krauze	Ventspils Augstskolas zinātņu prorektors
A.Melnis	Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākais eksperts
E.Sarma	Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā referente

Komisijas sēdē nepiedalās balsstiesīgie locekļi:
M.Pūriņš	Latvijas Universitātes Informācijas tehnoloģiju departamenta direktors
Z.Zitmanis	Rīgas Tehniskās universitātes administratīvais direktors

Uzaicinātie
H.Ievednieks	SIA "Corporate Solutions" pārstāvis

Sēdi protokolē:
V.Lejiņš	Izglītības un zinātnes ministrijas projekta „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” vadītājs

Darba kārtība:
1. Par Akadēmiskā tīkla datu centra/u izveides risinājumu.
2. Citi jautājumi.

Projekta vadības grupas sēdes sākums: 15:00.
Projekta vadības grupas sēdes beigas: 15:25.

V.Lejiņš atklāj sēdi un konstatē kvorumu.
V.Lejiņš iepazīstina sēdes dalībniekus ar sēdes darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem.
Projekta vadības grupa piekrīt ierosinātajai darba kārtībai.

Par Akadēmiskā tīkla datu centra/u izveides risinājumu.
V.Lejiņš prezentē (prezentācija pievienota 1.pielikumā) un informē projekta vadības grupu, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), kā projekta īstenotājs, izvērtējot turpmāko Akadēmiskā tīkla datu centra/u risinājumu realizācijas iespējas, secināja, ka, turpmākai realizācijai atbalstāms ir tikai risinājums ar viena datu centra izveidi. Informē par IZM, kā projekta īstenotāja, redzējumu par Akadēmiskā tīkla datu centra risinājuma turpmāko izstrādi un ieviešanu, un par IZM, kā projekta īstenotāja, šādiem ierosinātajiem projekta vadības grupas lēmumu projektiem par Akadēmiskā tikla datu centra risinājuma turpmāko izstrādi un ieviešanu:
1. Apstiprināt viena Akadēmiskā tīkla koplietošanas un kopvietošanas datu centra izveides risinājuma turpmāku īstenošanu, izveidojot vienā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izvēlētā adresē izvietotu Akadēmiskā tīkla datu centru.
2. Apstiprināt veikt grozījumu projekta iesniegumā, mainot datu centru izveides aktivitātes rezultatīvo rādītāju no trim datu centriem uz vienu datu centru.
3. Uzdot projekta konsultantiem līdz 01.07.2013. izvērtēt un saskaņot Akadēmiskā tīkla datu centra turpmākās izvietošanas iespējas, un izstrādāt saskaņotajam variantam atbilstošu iepirkumu dokumentāciju.
4. Informēt projekta uzraudzības padomi par projekta vadības grupas pieņemtajiem lēmumiem.
V.Lejiņš lūdz projekta vadības grupas locekļus izteikt viedokli par IZM ierosinātajiem projekta vadības grupas lēmumu projektiem.
M.Broitmans sniedz viedokli, ka, ja ministrijai ir šāds viedoklis, tad projekta vadības grupai sanāk viedokli mainīt piespiedu kārtā. Aizpagājušajā projekta vadības grupas sēdē tika nolemts priekšroku dot trīs datu centru variantam. Vai tāpēc, ka kādam liekas, ka nav pareizi, vai tiek pārsniegts šī projekta budžets, projekta vadības grupai ir jāmaina lēmumu un viedokli? Viedoklis tika balstīts uz vajadzībām un citiem jautājumiem, bet ne tāpēc, ka ministrijā kāds teica, ka mēs esam par vienu un projekta vadības grupai jābalso par vienu. Tas nebūs pareizi. Arī projekta vadības grupa iepriekš izvērtēja risinājumus un nolēma atstāt trīs datu centrus.
V.Lejiņš papildina iepriekš pausto ministrijas viedokli, ka, ministrijai veicot izvērtējumu tika konstatēs, ka trīs datu centru izveides variantā pastāv risks izmaksu attiecināmībai dēļ finanšu līdzekļu efektīvas izmantošanas. Gadījumā, ja trīs datu centru izveides risinājumam nav pietiekama pamatojuma izmaksu pieaugumam, salīdzinot ar citiem iespējamajiem risinājumiem, un iespējams parādīt papildus ieguvumu, kas nākotnē rodas dēļ šāda dārgāka risinājuma ieviešanas, pastāv ļoti augsts risks izmaksu attiecināmībai.
M.Broitmans sniedz viedokli, ka ministrijai var būt šāds viedoklis, bet projekta vadības grupa savu viedokli ir izteikusi jau iepriekš. Ja tagad ministrija vēlas kaut ko mainīt, tad projekta vadības grupai, tomēr, ir iespējams balsot.
I.Kalniņš sniedz viedokli, ka iepriekš projekta vadības grupa ļoti stingri nenolēma par viena vai trīs datu centru variantiem. Projekta vadības grupa nolēma, ka projekta uzraudzības padomei (Padome) tiek iesniegts priekšlikums par trīs datu centru izveidi, bet ar atrunu, ja Padome saskata problēmas ar trīs datu centru risinājumu, projekta vadības grupa piedāvā realizēt viena datu centra risinājumu. Piedaloties Padomes sanāksmē, ne tikai ministrija izteica viedokli pret trīs datu centra risinājuma saskaņošanu. Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kas ir IKT politikas un attīstības koordinators visā valstī un kuras izstrādātās koncepcijas ir vērstas uz centralizāciju, pārstāvis kategoriski skaidri norādīja, ka atbalstāms būtu tikai viena datu centra risinājums. Arī ministrijas vadība, izvērtējot jautājuma būtību, konstatēja, ka vienīgā iespēja turpināt projekta īstenošanu ir realizējot tikai viena datu centra risinājumu, vai, pretējā gadījumā, projekts ir jāslēdz. Projekta vadības grupai ir jāizvērtē, vai piesaistīt investīcijas un turpināt projekta īstenošanu, izveidojot akadēmisko datu centru, vai turpināt strīdēties par naudas sadalījumu aktivitātēm, kas vērtas uz atsevišķu partneru infrastruktūras uzlabošanu un rezultātā nerealizēt projektā plānoto. Neatbalstot ministrijas ierosinājumu, projekta īstenošana nepavirzīsies uz priekšu.
A,Krauze sniedz viedokli, oponējot M.Broitmana viedoklim, ka projekta vadības grupa tiek spiesta mainīt viedokli. Projekta vadības grupa vienreiz jau bija pieņēmusi lēmumu par vienu datu centru, kur vairākums bija par viena izveidi. Pēc tam projekta vadības grupa bija spiesta manīt viedokli uz trim datu centriem. Loģiskāka ir viena datu centra risinājuma ieviešana. Argumenti par kompetenci, nav pamatojums trim datu centriem. Tas ir mākslīgi radīts pamatojums trim datu centru risinājumam, jo, būtībā, Akadēmiskais tīkls tiek veidots nevis kā mācību un pētījumu tīkls, tas tiek veidots darbam, tāpēc atbalstāms ir viena datu centra risinājums.
A.Melnis sniedz viedokli, ka viena datu centra risinājums ir loģiskāks. Salīdzinot ar trīs datu centru risinājumu, nekas netiek zaudēts, jo funkcionāli rezultāts būs tāds pats, bet vienkāršosies turpmākā risinājuma pārvaldība un ilgtspējas nodrošināšana. Iespējams, ka katram gribētos savu datu centru, bet efektīvāks būs viena datu centra risinājums.
M.Broitmans sniedz viedokli, ka trīs datu centra risinājumā nav runa par „katram savu”, bet tie būs tuvāk cilvēkiem, kas izmantos šos datu centrus un tas ir ļoti svarīgi.
I.Kalniņš atbild, ka tas ir atkarīgs tikai no pārvaldības, kādā veidā būs organizētas piekļuves tiesības datu centram, neatkarīgi no tā, kur atradīsies datu centrs, vienā adresē, trijās vai vairāk. No pārvaldības viedokļa daudz vieglāk un efektīvāk ir vadīt vienu datu centru nekā dažādus, kas atrodas dažādās institūcijās un adresēs.
M.Broitmans iebilst, ka trīs datu centri arī būtu IZM pārvaldībā, tikai izmantojot citu institūciju telpas.
V.Lejiņš norāda, ka ministrija uzskata, ka vienkāršāk pārvaldīt ir vienu datu centru, kas ir efektīvāks risinājums arī no izmaksu viedokļa. Arī tālāko datu centru pakalpojumu vadību un attīstību ir vienkāršāk veikt viena datu centra gadījumā.
I.Kalniņš norāda, ka būtiski svarīga ir datu centra darbības un ekspluatācijas nodrošināšana ilgtermiņa – kas un kā tiks darīts 10 gadu ilgtspējas periodā, īpaši, gadījumā, ja kāda no institūcijām atsākās to turpmāk uzturēt vai vadīt. Tad tas tik un tā nonāktu atpakaļ ministrijas atbildībā. Viena datu centra gadījumā, tā pārvaldību veiks institūcija, kas nepieciešama jebkurā gadījumā un nepieciešama arī turpmākai IT attīstībai ministrijā.
M.Broitmans iebilst, ka nav saprotams, no kurienes parādījās, ka viena datu centra gadījumā jāmaksā IZM, bet trīs datu centru gadījumā maksās starpniekinstitūcijas.
V.Lejiņš norāda, ka tas vēlreiz norāda uz sarežģītāku pārvaldības mehānismu trīs datu centru gadījumā. Gadījumā, ja maksātājs ir starpniekinstitūcija, tā apmaksā 50 latus datu centru izmaksu, IZM šai institūcijai bāzes finansējumā samaksā 50 latus. Izdevīgums viena datu centra gadījumā ir zemākās datu centra ekspluatācijas izmaksās – IZM sedz datu centra izmaksas 40 latus no bāzes finansējuma un 10 latus piešķir institūcijai. Ieguvums ir 10 lati no bāzes finansējuma institūcijai. Naudas apjoms, kas ir pieejams nozarei lielāks nepaliks, bet rodas iespēja ietaupīt uz viena veida – datu centru izmaksām.
M.Broitmans iebilst, ka vienā gadījumā tiks maksāts no bāzes finansējuma, bet tas būs no „kopējā” katla, no visiem, trīs datu centru gadījumā maksās tikai starpniekinstitūcijas no sava bāzes finansējuma vai citiem saviem resursiem.
V.Lejiņš norāda, ka tādā gadījumā, starpniekinstitūcijām sanāk subsidēt citas institūcijas.
Viena gadījumā, tā pārvaldība, attīstība būs vienkāršāka, caurspīdīgāka. Tā resursi būs vienkāršāk pieejami koplietošanai. Savukārt citas institūcijas varēs iesaistīties datu centra pakalpojumu nodrošināšanā, piemēram, HPC pakalpojumu gadījumā. Piemēram, ja EDI ir kompetences un iespēja iesaistīties HPC pakalpojumu sniegšanā citiem partneriem.
V.Lejiņš, ņemot vērā projekta vadības grupas sniegtos viedokļus, ierosina balsot par šādu projekta vadības grupas lēmumu pieņemšanu:
1. Apstiprināt viena Akadēmiskā tīkla koplietošanas un kopvietošanas datu centra izveides risinājuma turpmāku īstenošanu, izveidojot vienā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izvēlētā adresē izvietotu Akadēmiskā tīkla datu centru.
2. Apstiprināt veikt grozījumu projekta iesniegumā, mainot datu centru izveides aktivitātes rezultatīvo rādītāju no trim datu centriem uz vienu datu centru.
3. Uzdot projekta konsultantiem līdz 01.07.2013. izvērtēt un saskaņot Akadēmiskā tīkla datu centra turpmākās izvietošanas iespējas, un izstrādāt saskaņotajam variantam atbilstošu iepirkumu dokumentāciju.
4. Informēt projekta uzraudzības padomi par projekta vadības grupas pieņemtajiem lēmumiem.

Projekta vadības grupa balso par ierosinātajiem lēmumiem.

Projekta vadības grupas balsojums: Par – A.Krauze, I.Kalniņš, E.Sarma, A.Melnis, V.Lejiņš, Pret – M.Broitmans, Atturās – nav.

V.Lejiņš konstatē, ka ar piecām balsīm „Par”, vienu balsi „Pret” , „Atturās” - nav, lēmumi ir pieņemti.

Citi jautājumi.
Citi jautājumi netika ierosināti un izskatīti.

V.Lejiņš slēdz projekta vadības grupas sēdi.

Projekta vadības grupa nolēma:
1. Apstiprināt viena Akadēmiskā tīkla koplietošanas un kopvietošanas datu centra izveides risinājuma turpmāku īstenošanu, izveidojot vienā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izvēlētā adresē izvietotu Akadēmiskā tīkla datu centru.
2. Apstiprināt veikt grozījumu projekta iesniegumā, mainot datu centru izveides aktivitātes rezultatīvo rādītāju no trim datu centriem uz vienu datu centru.
3. Uzdot projekta konsultantiem līdz 01.07.2013. izvērtēt un saskaņot Akadēmiskā tīkla datu centra turpmākās izvietošanas iespējas, un izstrādāt saskaņotajam variantam atbilstošu iepirkumu dokumentāciju.
4. Informēt projekta uzraudzības padomi par projekta vadības grupas pieņemtajiem lēmumiem.
5. Nākamā sēde tiks noteikta pēc projekta uzraudzības padomes sēdes 17.06.2012, IZM.

Projekta vadības grupas priekšsēdētājs	V.Lejiņš
Protokolēja	V.Lejiņš